[ 10월 3주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | Websocket기반 실시간 스포츠 매칭 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Multi FC | 프로젝트 팀원 | 팀장 : 박태란 팀원 : 권성민, 문진우, 윤승근, 최준호, 홍예린 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 권성민 | 11.10 - 로그인/회원가입 /아이디&비밀번호 찾기 페이지 기능 구현 11.11 - 메인페이지/마이페이지/정보 수정 기능 구현 11.12 - 구장 검색 페이지 기능 구현 11.13 - 커뮤니티 게시판 페이지 기능 구현 11.14 - 실시간 채팅 기능 구현 | 1. 전체 페이지 디자인(UI) 세부 개선 및 기능 구현 버그 수정 2. 서버 연동 후 기능 통합 테스트 |
| 문진우 | 11.10 - 데이터베이스 수정 11.11 - 회원가입 기능 구현 11.12 - 이메일 인증 및 기능 구현 11.13 - 아이디 비밀번호 찾기 기능 구현 11.14 - 제약조건 구현 | 1. 구글 로그인 기능 구현 2. 카카오 로그인 기능 구현 3. JWT 토큰 발급 4. JWT 보안 강화 5. 코드 리팩토링 |
| 박태란 | 11.10 - 마이페이지 개인정보 수정 부분 구현 11.11 - 마이페이지 개인정보 수정, 일정관리 부분 구현 11.12 - 일정관리 부분 구현 11.13 - 마이페이지 개인정보 수정 부분 프론트와 연결 11.14 - 일정관리 부분 프론트와 연결 | 1. 친구관리 부분 구현 2. 친구관리 부분 프론트와 연결 3. 마이페이지 전체 기능 프론트와 연결 후 테스트 4. 코드 리팩토링 |
| 윤승근 | 11/10 - 피드백 받은 프런트앤드 부분 수정 11/11 - 구장검색 프론트앤드 디자인 부분 수정 11/12 - 프론트앤드 오류 수정 및 회원가입, 로그인 db연결 테스트 11/13 - HTML에 있는 모든 CSS를 전체 CCS에 옮기기 11/14 - 마이페이지 , 프로필수정 db연결 테스트 및 남은 CSS 코드 옮기기 | 1 백앤드 연결 테스트 및 프론트앤드 오류 수정 |
| 최준호 | 11.10 - 프로젝트 폴더 환경 구조 개선 및 변경 11.11 - Notification, Chat DTO, DAO ,Controller, Mapper, Service 초안 작성 11.12 - Notification, Chat 세부 작업 실시 11.13 - Chat 기능 프론트 엔드와 연결 작업 후 테스트 11.14 - Notification과 Chat 기능이 연관되어있는 다른 기능들과 연동 | 1. 구성된 프로젝트들의 다른 기능들을 모두 연결 시킨 후, 배포까지 하는 것 |
| 홍예린 | 11.10 - 구장 관련 쿼리 테스트 및 DB 검증. 11.11 - 백엔드 환경 세팅 및 기본 구조 코드 작성. 11.12 - 카카오맵 연동 통한 구장 검색·저장 백엔드 개발. 11.13 - 구장 검색·생성 기능 프론트와 연동. 11.14 - 구장 CRUD 기능 프론트 연결 및 전체 테스트. | 1. 구장 기능 전체 테스트 및 코드 리뷰 진행. 2. 커뮤니티 기능(게시글/댓글) 개발 |

2. 강사님 피드백

전체적으로 실무적으로 접근하려는 흐름이 정말 좋습니다. 특히 읽음 처리나 알림 처리처럼 실제 서비스에서도 어려운 부분을 데이터 구조로 깔끔하게 풀어낸 게 좋았습니다. 다만 기능이 많다 보니, 앞으로는 팀 전체 규칙을 조금 더 정리하면 협업이 훨씬 수월해질 거예요. 예를 들면 API 규칙이나 폴더 구조, 네이밍 컨벤션 같은 부분들요. 그리고 발표할 때는 단순히 “변경했다”보다 왜 이렇게 바꿨는지, 어떤 문제를 해결하려고 했는지까지 설명해주면 여러분이 얼마나 고민 했는지가 더 잘 드러날 겁니다. 지금처럼 테스트하고 수정하면서 맞춰가는 흐름은 정말 좋습니다.