[ 11월 4주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | Websocket기반 실시간 스포츠 매칭 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Multi FC | 프로젝트 팀원 | 팀장 : 박태란 팀원 : 권성민, 문진우, 윤승근, 최준호, 홍예린 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 권성민 | 11.17 - 로그인·회원가입 기능 고도화 및 인증 구조 적용 11.18 - 구장 검색 및 매칭 기능 화면 구현 11.19 - 메인페이지 일정 연동 기능 개선 11.20 - 커뮤니티 기능 구현 및 UX 개선 11.21 - 실시간 채팅 기능 연동 및 안정화 | 1. 피드백 기반 전체 페이지 UI·UX 디테일 개선 및 디자인 보완 2. 전체 기능 통합 테스트 진행 및 발견된 버그 수정 |
| 문진우 | 11.17 - JWT 토큰 발급 11.18 - JWT 보안 강화 11.19 - 구글 로그인 기능 구현 11.20 - 카카오 로그인 기능 구현 11.21 - 코드 리팩토링 | 1. 부하 테스트 및 모니터링 2. 쿼리 최적화 3. CI/CD 파이프라인 구축 4. HTTPS 및 도메인 연결 |
| 박태란 | 11.17 - 친구 관리 부분 구현 및 프론트와 연결 11.18 - 커뮤니티 부분 구현 11.19 - 커뮤니티 부분 XSS구현 및 프론트와 연결 11.20 - 마이페이지, 일정, 커뮤니티, 구장, 로그인 부분 합치기 11.21 - 채팅 부분 합치기, 코드 리팩토링 | 1. 완성 된 코드 최종 합치기 2. 배포 진행 3. 최종 발표 준비 |
| 윤승근 | 11.17 - 마이페이지 백앤드와 합치면서 생긴 프론트 앤드 오류 수정 11.18 - 커뮤니티 받은 피드백 받은 프론트 앤드 수정 및 community 백앤드 연결 11.19 - 마이페이지 회원 정보와 친구 정보 오류 수정 및 친구 기능 테스트 11.20 - 커뮤니티, 알림서비스.실시간 채팅 백앤드 연결 11.21 - 구장검색 백앤드 연결 및 연결중에 생긴 프론트 앤드 오류 수정 | 1. 모든 백앤드 연결 및 프론트앤드 전체 검토 및 수정 |
| 최준호 | 11.17 - jwt 기능과 chat 관련 service, controller 수정 11.18 - jwt 기능과 맞는 user service, controller, mapper 작성 11.19 - jwt 통신 기능과 맞는 notification config 수정 11.20 - 다른 팀원들이 제작해준 결과물들을 merge 하고 conflict를 제거하는 작업 11.21 - 결과물들 최종점검 | 1. 채팅방 친구 초대 마무리 및 알림 기능 연동 |
| 홍예린 | 11.17 - 구장 검색·경기 생성 기능 프론트 연동 및 버그 수정 11.18 - 구장 기능과 로그인·회원가입 기능 연동 11.19 - 로그인 기반 경기 생성·매칭 기능 개발 및 후기 기능 개발 11.20 - 구장 기능 및 후기 기능 프론트 연동 11.21 - MultiFC 전체 기능 통합 | 1. 전체 기능 연결 마무리 및 품질 개선 2. 서비스 배포 진행 3. 발표 자료 제작 및 발표 준비 |

2. 강사님 피드백

팀 전체가 백엔드·프론트 구조를 명확히 분업하여 일정 관리가 잘 이루어졌고, 하루 단위 목표가 구체적이라 프로젝트 완성도가 높아졌습니다. 인증·보안·OAuth·채팅·알림 등 난이도 높은 기능들을 빠른 기간 안에 구축한 점, JWT 인증과 외부 로그인 연동 부문은 서비스 안정성과 확장성을 모두 고려한 좋은 선택입니다. 커뮤니티·친구 기능·구장 검색 등 다양한 비즈니스 로직을 팀 단위로 자연스럽게 통합해낸 점이 아주 좋습니다. 매일 기능을 합치고 오류를 수정해가는 과정에서 충돌 관리와 협업 능력이 잘 드러났습니다. 실시간 채팅·알림·매칭 기능은 서비스 핵심 기능으로, 안정화까지 집중한 점 좋습니다 마무리 잘 부탁드립니다. 배포, HTTPS, CI/CD 등 서비스 운영 관점까지 계획되어 있어 좋네요. 전체적으로 기능 폭이 넓고 팀원이 각자 책임감 있게 역할을 수행해 실전형 서비스 수준의 결과물이 기대됩니다.