[ 10월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | Websocket기반 실시간 스포츠 매칭 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Multi FC | 프로젝트 팀원 | 팀장 : 박태란 팀원 : 권성민, 문진우, 윤승근, 최준호, 홍예린 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 권성민 | 11.03 - 와이어프레임 초안 수정및 개선부분 작성, 디자인 부분 구상 11.04 - 로그인페이지, 회원가입페이지, 아이디&비밀번호 찾기 페이지 만들기 11.05 - 메인 페이지 만들기, 마이페이지 만들기 11.06 - 정보 수정 페이지 만들기, 구장검색 페이지 만들기 11.07 - 커뮤니티 게시판 만들기, 실시간 채팅 페이지 만들기 | 1. 페이지별 주요 기능 구현 2. 디자인 UI 개선 작업 3. 수행일지 작성 |
| 문진우 | 11.03 - ER 다이어그램 수정 11.04 - 데이터베이스 생성 11.05 - DB 환경 설정 작성 11.06 - 와이어 프레임 작성 11.07 - 쿼리키 작동 확인 및 데이터베이스 수정 | 1. 회원가입 기능 구현 2. 이메일 인증 기능 구현 |
| 박태란 | 11.03 - 서비스 기획 문서 정리 - 기존 ERD 구조 검토 및 수정 11.04 - 프로젝트 폴더 구조 및 개발 환경 구축 - AWS RDS 환경 세팅 및Intellij를 통한 DB 연동 테스트 11.05 - 와이어프레임 수정 - 중간발표 자료 초안 작성 11.06 - 기획안 및 중간발표 자료 수정 - 와이어프레임 세부 내용 및DB쿼리 작성 11.07 - README.md 작성 - 샘플데이터 넣고 Qurey 확인 | 1. 일정 생성 및 삭제, 수정 기능 구현 2. 매칭된 경기 연동 기능 구현 |
| 윤승근 | 11.03 - 와이드 프레임 작성 11.04 -와이드 프레임 초안 마무리 11.05 - 스토리 보드 작성 11.06 - 스토리 보드 작성 마무리 11.07 - 프런트 앤드 피드백 부분 수정 | 1. 프런트 엔드 페이지 수정 및 백엔드 연결 |
| 최준호 | 11.03 - 작업 환경 구성 11.04 - 작업 환경 마무리 , ER 마무리, RDS 연결 11.05 - 누락된 기능 검수 및 ER 테이블 추가 작성 11.06 - 쿼리문 사전 작업 11.07 - WebSocket 기능 추가, 각 Controller, Service, Dto, Dao 기본 설정 구성 | 1. WebSocket으로 클라이언트 연결 2. 엔드포인트 설정 3. STOMP 메세지 핸들러 4. RabbitMQ의 큐로 Exchange 구성 ( 주로 Topic Exchange 환경으로 구성 ) |
| 홍예린 | 11.03 - 기존 ERD 구조 검토 및 수정 11.04 - AWS RDS 환경 세팅, Intellij를 통한 DB 연동 테스트 11.05 - ERD 2차 수정 11.06 - Figma / 와이어프레임 세부 내용 및 쿼리 작성 11.07 - Figma UI와 ERD 간 필드 매칭 검토, 다음 주 API 개발 일정 계획 수립 | 1. DB 설계 완료: Stadium, Match_Room, Match_Participant 테이블 스키마 확정 및 생성 2. 백엔드 환경 구축: Spring Boot 초기 세팅 및 프로젝트 구조 설정 3. 카카오맵 연동 준비: API 키 발급 및 지도 연동 테스트 4. 구장 API 개발: - 구장 등록(관리자용) - 전체 구장 조회(지도 표시용) - 키워드·지역 기반 검색 및 상세 조회 기능 구현 |

2. 강사님 피드백

전체적으로 팀의 진척 속도와 개발 환경 구축은 매우 안정적임.. 특히 AWS RDS 연동, WebSocket, ERD 설계, API 기획까지 병행된 점은 학습 수준을 넘어 실무 감각이 보임. 다만 기능이 많다 보니 기획–디자인–구현 간 싱크가 약간 느슨해진 것으로 보임. 와이어프레임과 ERD가 잘 되어 있지만, 이를 바탕으로 API 흐름도(요청/응답 구조)가 명확히 정리되어야 함. 이번 주에는 “DB-API-화면”이 하나의 플로우로 연결되는지를 점검해보는 게 중요함.