[ 11월 5주차 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | Websocket기반 실시간 스포츠 매칭 플랫폼 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | Multi FC | 프로젝트 팀원 | 팀장 : 박태란 팀원 : 권성민, 문진우, 윤승근, 최준호, 홍예린 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 권성민 | 11.24 - 전체 페이지 기능 연동 마무리 및 공통 헤더/알림 배지 로직 통합 11.25 - 마이페이지(캘린더/친구관리/매칭률) 기능 안정화 및 UI 개선 11.26 - 경기일정/알림/후기 플로우 최종 정리, 로컬스토리지·인증 이슈 수정 11.27 - 전반적 프론트 디자인 디테일 수정 및 발견 버그 전수 수정/테스트 완료 11.28 - 전체 코드 최종 점검, UI/UX 미세 조정 및 배포 전 사전 검증 완료 | 1. 전체 코드 리팩토링 및 구조 점검 2. 최종 배포 작업 진행 3. 최종 수행일지 작성 및 산출물 정리 |
| 문진우 | 11. 24 - 로그인 토큰 관련 코드 수정 11.25 - 경계값 분석 11.26 - 데이터베이스 제약 조건 검증 11.27 - 법적/규제 제약 조건 확인 11.28 - 오류 확인 및 수정차주 프로젝트 수행 계획 | 1. CI/CD 파이프라인 구축 2. HTTPS 및 도메인 연결 |
| 박태란 | 11.24 - 완성된 기능 코드 Merge및 테스트 11.25 - 프론트 및 백엔드 오류 사항 및 누락 부분 확인 - 마이페이지 내 유저 매칭률 그래프 시각화 11.26 - 친구 요청, 커뮤니티 댓글 대댓글 알림 연동 - 채팅 알림 기능 Merge 및 테스트 11.27 - 리뷰 알림 기능 Merge 및 테스트 - 전체 백엔드 코드 Merge및 테스트, 수정사항 전달 - 커뮤니티 페이징 기능 추가 11.28 - 팀원과 함께 전체 코드 시연 후 수정사항 확인 - 최종 산출물 (기획안, 발표자료, 시연영상) 회의 - 배포 회의 | 1. 배포 진행 2. 최종 산출물 정리 |
| 윤승근 | 11.24 - 구장 검색 페이지 프론트 앤드 수정 11.25 - 경기일정 검색 페이지 프론트 앤드 수정 11.26 - 알림기능을 위해 quick-menu 헤더 분리 11.27 - 중복된 css 제거 및 수정 11.28 - 전체 프론트 엔드 수정 | 1. 전체적인 프론트엔드 오류 수정 |
| 최준호 | 11.24 - 코드 merge 후 오류 수정 11.25 - 사용자 초대 기능 완성 및 알림 기능 수정 11.26 - Chat 부분 자잘한 오류 수정 11.27 - UI 수정 및 채팅 기능 수정과 알림 기능 수정 11.28 - 담당 영역 마무리 | 1. 배포 진행 및 프로젝트 마무리 |
| 홍예린 | 11.24 - MultiFC 전체 기능 통합 및 디버깅 (프론트/백엔드 연동 집중) 11.25 - 일정 관리 부분 연동 추가 11.26 - main.html 후기 작성 알림 누락 로직 수정 11.27 - notification.html 미작성 후기 알람 기능 추가 11.28 -전체 기능 통합 및 최종 검토 | 1. 전체 기능 연결 마무리 및 품질 개선 2. 서비스 배포 진행 3. 발표 자료 제작 및 준비 |

2. 강사님 피드백

전체 서비스 흐름을 하나로 묶어내는 통합 작업이 중심이었습니다. 채팅, 리뷰, 친구 요청, 알림 등 서로 연결되는 기능들을 페이지 간 이동과 UI 구조에 맞춰 정리해 나가는 과정이 안정적이었습니다.WebSocket 기반 알림과 공통 UI 요소(헤더, 알림 배지 등)를 중앙에서 통합 관리하며 충돌을 줄여간 점이 특히 좋았습니다. 프론트–백엔드 양쪽에서 수정이 많았는데도,팀원들이 빠르게 테스트하고 보완하면서 전체 완성도가 높아졌습니다.프로젝트 후반부에 필요한 데이터 검증, 예외 처리, UI 개선도 이번 주에 많이 마무리되어 서비스 품질이 한 단계 안정된 모습입니다. 배포·발표 준비까지 고려했을 때 현재 흐름이면 마지막까지 큰 문제 없이 마무리 가능해 보입니다.